产品设计开发控制程序（供参考）

1目的

对产品的设计和开发全过程进行控制，确保设计开发产品满足顾客和法律法规要求。

2范围

适用于新产品的设计和开发控制。

3职责

3.1营销部负责提交市场调研输入信息，负责将产品提交顾客确认。

3.2技术部负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作；负责设计和开发的策划、输入、输出、验证、评审、更改和确认等活动的控制；负责产品设计开发不同小组的接口管理。总工程师负责产品设计开发各阶段的审批。

3.3品质部负责新产品的检验，参与设计开发的验证、评审和确认等活动。

3.4生产部负责产品开发所需材料、设备、工具等采购。负责产品的试制和批量生产。

3.5总经理负责审批项目建议书、下达设计和开发任务书,提供设计开发所需的资源。

4程序

4.1设计和开发的策划

4.1.1设计和开发项目的来源

a)与顾客签定的新产品合同或技术协议或市场调研或分析提出。

b)根据技术革新需要提出。

c)上述信息以《项目建议书》（由市场调研或分析提出）或《设计开发任务书》（由新产品合同或技术协议提出），形成书面文件经总工审核，提交厂长批准立项。

4.1.2总工负责确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《设计开发计划书》。计划书包括：

a)设计开发的输入、输出、评审、验证、确认各阶段的划分及工作内容。

b)各阶段进度要求和配合单位，参与人员的职责和权限、。

c)资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。

4.1.3设计开发策划的输出文件随着设计开发的进展，在适当时予以修改。

4.1.4设计和开发不同组别之间的接口管理

设计开发的不同组别可能涉及到本企业不同职能部门，也可能涉及到本企业外部（顾客或合作单位）。

a)对于组别之间重要的设计开发信息，可通过《信息联络单》沟通。

b)营销部负责与顾客联系，技术部负责与合作单位联系，及时传递相关信息。

4.2设计和开发输入

4.2.1设计开发输入应包括以下内容：

a)产品主要功能和性能要求（应满足新产品合同要求或市场期望）。

b)适用的法律法规要求（采用相关技术标准或制订企标）。

c)以前类似设计提供的适用信息。

d)对确定产品的安全性和适用性致关重要的特性要求，包含安全、包装、运输、贮存、维护及使用环境等。

4.2.2设计开发输入资料应填入《设计开发清单》，并附各类相关输入资料。内容要求完整、清楚，叙述无矛盾。

4.2.3总工负责组织对设计开发输入进行评审，确保设计开发的输入充分和适宜，满足任务书的要求。

4.3设计和开发输出

4.3.1设计开发人员根据设计开发任务书及计划等编制设计开发输出文件。

4.3.2设计开发输出文件应以能针对设计开发输入进行验证的形式提出，以便于证明满足输入要求，为采购、生产和服务提供适当的信息。设计开发输出文件因产品不同而不同，主要包括产品图样、生产工艺、验收准则、采购物资明细及包装要求等。

4.3.3规定对产品安全和正常使用所必需的产品特性，包括安装、使用、安全等要求，或包括对产品防护的要求。

4.3.4设计开发输出文件由项目负责人审核，并填写《设计开发清单》，经总工批准后发放。

4.4设计和开发评审

4.4.1在设计开发的适宜阶段根据策划的安排应对设计和开发进行评审，由设计项目负责人提出申请总工批准，并组织相关人员进行。

a) 评审的目的是评价阶段设计开发的结果满足该阶段要求的能力；识别任何问题并提出必要的措施。

b) 评审的参加者包括与该设计开发阶段有关的职能的代表。

4.4.2评审结果包括需要采取相应的措施填入《设计开发评审报告》，报总工审核。评审的记录包括应采取措施的执行情况应予以记录并保持。

4.5设计和开发验证

4.5.1为确保设计开发的输出满足输入的要求，在适当阶段（一般为样机试制完成），对设计开发进行验证。验证的一般形式是对样机进行型式检验或送权威检测机构检测。可采用与证实的类似设计进行比较、计算、模拟试验,以及对设计输出结果的评审。

4.5.2验证结果填入《设计开发验证报告》，报总工批准。验证的结果及采取的必要措施记录应予以保持。

4.6设计和开发确认

4.6.1确认的目的是证明产品能够满足预期的使用要求。通常应在产品交付之前或批量生产之前完成。如需经顾客使用一段时间才能完成确认，应在可能的适用范围内实现局部确认。

4.6.2根据产品的特点，可以选择下述几种确认方式之一：

a)召开新产品鉴定会，邀请有关专家和顾客参加，提交《新产品鉴定报告》。

b)产品由营销部提交顾客确认，并提交《顾客确认报告》。

c)产品可送往国家授权的检测站进行检验并出具合格报告。

4.6.3确认的结果及需要采取的必要措施，应形成记录并予以保持。项目负责人将所有的设计开发文件整理并归档。

4.7设计和开发更改的控制

4.7.1设计开发的更改包括发生在设计过程、样机试制和批量生产过程发生的对产品的更改要求.

4.7.2设计开发更改要求应进行适当的评审、验证和确认.应评审设计更改对产品的组成部分和已交付的产品(如原材料、配件采购、在制品处置，产品使用性能、安全性、可靠性等)的影响。设计开发更改在实施前应得到批准（图纸更改由技术部负责人审批,涉及产品性能和生产过程的更改由总工审批）

4.7.3 新产品图纸的更改,按《文件控制程序》执行。更改涉及新产品试制，批量生产过程的，按相关过程控制要求实施并形成记录。

4.7.4当更改涉及到产品技术参数和功能、性能指标的改变，或相关法律法规要求时，应对更改进行验证和确认，经总工批准后实施。

4.7.5设计开发的评审结果及采取的必要措施，应形成记录并予以保持,并归入产品的设计开发档案。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序》

6记录

6.1《项目建议书》

6.2《设计开发任务书》

6.3《设计开发计划书》

6.4《设计开发清单》

6.5《设计开发评审报告》

6.6《设计开发验证报告》

6.7《试产总结报告》

6.8《新产品鉴定报告》

6.9《顾客确认报告》

6.10《文件更改记录》