分发号：

持有者：                                                                受控状态：

浙江※※贵金属有限公司

2011年度环境目标、指标和管理方案汇总

版　　次：A/0

编　　制：王※※

审　　核：王※※

批　　准：陈※※

2011年1月20日发布                                                          2011年1月20日实施

※※贵金属有限公司

二0一一年度环境目标、指标及管理方案

编号：                                                                                   NO:1

| 序号 | 环境目标 | 环境指标 | 现状及问题点 | 管 理 方 案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实施步骤与预计资金 | 完成时间 | 责任部门 | 检查人 | 监督人 |
| 1 | 废水达标排放 | PH：6-9 SS：70 mg/L COD：100 mg/L； | 污水处理环境意识进一步加强 | 泔水直接由周围农户回收； 2．生活污水经化粪池处理后排放； 3．生产污水经处理后排放 预计资金3000元RMB | 长期 | 生产部 | 主任 | 管理者代表 |
| 2 | 不发生火灾事故 | 火灾发生次数为0 | 员工防火意识需加强 | 1.向员工宣传防火、救火灾的知识，并建立相应管理制度。 2.配置消防设施并定期检查消防设施。 3.制定应急响应流程图，进行消防演习。 4.对开关电线等火源进行全面检查整改。 预计资金1万元RMB | 长期 长期 4月份前 长期 | 办公室 生产供应部 | 办公室、生产供应部主管 | 管理者代表 |
| 3 | 危废排放达标 | 危险废弃物统一收集排放 | 危险废物处理意识加强 | 、对厂区内垃圾箱、垃圾桶配备情况、完好情况进行检查统计。根据需要进行增加或更换。分类投放收集固体废弃物。危废同有资质的企业签订回收协议并处理 预计资金1万元RMB | 4月份前 | 生产部 | 主管 | 管理者代表 |
| 4 | 废气排放达标 | 锅炉产生的废气经处理后达标排放 | 锅炉废气 | 1．公司对锅炉产生的废气进过滤装置进行除尘处理 | 长期 | 生产部 | 主管 |

编制：王※※           审核：王※※      批准：陈※※                    日期：2011年1月20日

环境目标、指标及管理方案完成情况报告

环境目标、指标及管理方案完成情况见下表：

| 序号 | 目标 | 指标 | 现状及问题点 | 管理方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实施步骤与预计资金 | 完成时间 | 完成情况 | 备注 |
| 1 | 废水达标排放 | PH：6-9 SS：70 mg/L COD：100 mg/L； | 污水处理环境意识进一步加强 | 泔水直接由周围农户回收； 2．生活污水经化粪池处理后排放； 3．生产污水经处理后排放 | 已完成 | 各项工作已经按期实施中。 |  |
| 2 | 不发生火灾事故 | 火灾发生次数为0 | 员工防火意识需加强 | 1.向员工宣传防火、救火灾的知识，并建立相应管理制度。 2.配置消防设施并定期检查消防设施。 3.制定应急响应流程图，进行消防演习。 4.对开关电线等火源进行全面检查整改。 预计资金1万元RMB | 已建立制度并进行了培训； 配置了灭火器，并有检查记录； 3、已进行了消防演习； 4、对电线等火源进行了检查 | 各项工作已经按期顺利完成。 | 项目资金花费1万元RMB |
| 3 | 危废排放达标 | 危险废弃物统一收集排放 | 危险废物处理意识加强 | 、对厂区内垃圾箱、垃圾桶配备情况、完好情况进行检查统计。根据需要进行增加或更换。分类投放收集固体废弃物。危废同有资质的企业签订回收协议并处理 预计资金1万元RMB | 已完成 | 各项工作已经按期顺利完成。 |  |

| 4 | 废气排放达标 | 锅炉产生的废气经处理后达标排放 | 锅炉废气 | 已经进行了处理 | 对废气排放进行了规定 | 各项工作已经按期顺利完成。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

编制：王※※           审核：王※※         批准：陈※※                       日期：2011年4月20日